DOCUMENTO DE CIERRE DE PROYECTO

Solicitante: I.T.S - Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.

Nombre Fantasía, de la nueva empresa: Catalyst Digital

Grupo: 3°MN

Turno: Nocturno

Unidad Curricular: UTU LAB

Integrantes del grupo: Aguerre Leandro, Garay Joel, Olivera Enzo, Román Fabián, Rosas Kevin.

Fecha de entrega: 24/10/2025

Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.

# Blvr. José Batlle y Ordóñez 3570 esq. Gral. Flores – Montevideo.

# Métricas

Duración del proyecto: El desarrollo del sistema tuvo una duración total de 6 meses.

Equipo: Un equipo de 5 integrantes (4 cumplieron jornadas de 8 horas por 5 días de la semana, durante 6 meses y 1 participó durante los 2 meses finales con la misma carga horaria).

Integrantes: Leandro Aguerre, Joel Garay, Enzo Olivera, Fabián Román, Kevin Rosas.

Costo de desarrollo: El costo total de mano de obra para el desarrollo del proyecto es de 1.040.000 UYU, considerando un promedio de 40.000 UYU mensuales por integrante.

Análisis ROI: El ROI obtenido es de 207%, con una amortización estimada de 18 meses luego del lanzamiento.

# Plan de capacitación

Catalyst Digital realizará una capacitación completa para los usuarios administradores y operadores del sistema durante 5 días consecutivos, realizando jornadas de 8h con un costo de UYU $10.000.
El plan incluyó:

Capacitación presencial para los administradores y moderadores principales.

Manuales de usuario y manual de administrador entregados en formato digital (PDF).

Costo de la infraestructura

Instalación del sistema y configuración del servidor , base de datos, red, pruebas iniciales y configuración de equipos de trabajo. Esta fase duraría de 1 a 3 días dependiendo de posibles complicaciones, con un costo de UYU $6.000 pesos Uruguayos.

Licencia

- Dominio web: Con el dominio RedDeOficios.com.uy tenemos un costo de USD $32 que en pesos sería un total de UYU $1.300 pesos Uruguayos por un año del servicio.

Soporte

Soporte CatalystDigital: Nuestro equipo de soporte, trabajará activamente y proveerá al cliente con actualizaciones periódicas de seguridad y mejoras, con un costo anual de UYU $400.000 pesos Uruguayos.

Entregables

- Plataforma web funcional “RedDeOficios”.

- Manuales de usuarios y guía técnica.

- Base de datos inicial con estructura preconfigurada.

- Scripts de instalación y respaldo.

- Informe técnico de costos y beneficios.

- Documentación completa del desarrollo del proyecto (análisis, diseño y cierre).

Precios finales

| COSTOS |  |
| --- | --- |
| Tipo | Monto estimado anual (UYU) |
| COSTOS DIRECTOS | ----------------------------------------------------------- |
| Desarrollo Catalyst Digital | UYU $1.040.000,00 |
| Implementación y configuración | UYU $6.000,00 |
| Dominio web | UYU $1.300,00 |
| Capacitación de usuarios | UYU $10.000,00 |
| INVERSIÓN INICIAL TOTAL | UYU $1.057.300,00 |
| COSTOS INDIRECTOS | ----------------------------------------------------------- |
| Soporte CatalystDigital | UYU $400.000,00 |
| Plan de marketing | UYU $179.880,00 |
| COSTOS INDIRECTOS ANUALES | UYU $579.880,00 |
| COSTO TOTAL | UYU $1.637.180,00 |
| BENEFICIOS TANGIBLES |  |
| Tipo | Monto estimado anual (UYU) |
| Plan Premium | UYU $168.000,00 |
| Plan Destacados | UYU $162.000,00 |
| Plan Busqueda | UYU $150.000,00 |
| Plan Inicio | UYU $600.000,00 |
| Publicidad | UYU $3.600,00 |
| BENEFICIOS TOTALES | UYU $1.083.000,00 |

Planes de compra

| Planes de compra |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de compra | Descripción | Precio final |
| - Plan básico | Se entregará el producto desarrollado y se instalará en los servidores dejándolo operativo. | UYU $1.047.300,00 |
| - Plan medio | Se entrega el producto desarrollado, instalación del sistema en servidores, capacitación del personal más el servicio de soporte de Catalyst Digital y plan de marketing. | UYU $1.635.880,00 |
| - Plan premium | Se entrega el producto desarrollado, instalación del sistema en servidores, el servicio de soporte de Catalyst Digital, plan de marketing y además un soporte que tome los roles de administrador y moderador de la página. | UYU $2.125.880,00 |

Firma de conformidad:

Cliente / Representante: ___________________________

Catalyst Digital: ____________________________________

Fecha de cierre: 24/10/2025